Приложение № 1

к договору подряда № _________ от «___» ________ г.

Техническое задание

к договору подряда от _____________ № _______________

на создание Системы __________________

- Общие сведения

  - Наименование Системы

| Полное наименование Системы |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование Системы |  |

  - Наименование Сторон договора – Заказчика и Подрядчика

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ОАО «ГМК «Норильский никель» Адрес места нахождения: РФ, Красноярский край, г. Дудинка. Адрес для корреспонденции: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15. Телефон / Факс __________________ Адрес электронной почты __________________ | _________________________ Адрес места нахождения: _________________________. Адрес для корреспонденции: __________________________________________. Телефон / Факс __________________. Адрес электронной почты __________________. |

  - Цель создания Системы

Примечание: указывается наименование и требуемые значения архитектурных, функциональных, инженерно-технических или других показателей, которые должны быть достигнуты в результате создания Системы, а также предполагаемый результат выполненных работ по созданию Системы.

Например: Система создается с целью:

– обеспечения сбора и первичной обработки исходной информации, необходимой для подготовки отчетности по показателям деятельности;

– создания единой системы отчетности по показателям деятельности;

– повышения качества (полноты, точности, достоверности, своевременности, согласованности) информации;

– и т. д.

В результате создания Системы должны быть улучшены значения следующих показателей:

– время сбора и первичной обработки исходной информации;

– количество информационных систем, используемых для аналитической отчетности;

– время, затрачиваемое на информационно-аналитическую деятельность;

– и т. д.

1.4.	Назначение Системы

Примечание: необходимо указать вид создаваемой Системы (указать для управления какими процессами предназначена Система).

- Организационный объем Системы:

Примечание: необходимо перечислить структурные подразделения Заказчика, в интересах которых Система разрабатывается, и в которых будет использоваться и (или) для автоматизации бизнес-процессов которых данная Система предназначена.

- Функциональный объем Системы

Примечание: указывается перечень бизнес-процессов Заказчика подлежащих автоматизации; источник получения информации (в том числе и из смежных систем), используемые технологии (в том числе и технологии обработки информации и (или) информационного обмена между системой и смежными системами); краткое описание функционала системы (подсистемы).

- Требования к Системе

  - Общие требования к Системе

    - Требования к структуре и функционированию Системы

Примечание: определятся перечень функциональных подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации Системы. Указываются требования к способам и средствам информационного обмена между компонентами Системы. Приводятся требования к характеристикам взаимосвязей со смежными системами. Определяются требования к режимам функционирования Системы. Указываются требования по диагностированию Системы (какие средства будут использоваться или создаваться, чтобы обеспечить диагностику Системы).

    - Требования назначения

Примечание: указываются показатели, характеризующие степень соответствия Системы ее назначению.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа третьих лиц к Системе

Примечание: указываются требования к информационной безопасности, к антивирусной защите, требования к организации передачи данных из Системы; требования по сохранности информации при авариях (в том числе перечень событий при которых должна быть обеспечена сохранность информации в Системе).

    - Система должна быть установлена на программной платформе ____________________.

    - Дополнительные требования _____________________.

  - Требования к функциям, выполняемым Системой

Примечание: для программного обеспечения Системы следует указать перечень необходимого к приобретению программного обеспечения, а также требования: к независимости программного обеспечения от операционной среды, к качеству программного обеспечения, а также к способам их обеспечения и контроля; необходимость согласования вновь разрабатываемого программного обеспечения с существующим фондом алгоритмов и программ.

  - Требования по количеству пользователей:

| Требование | Количество пользователей (потребители информации из Системы) |
| --- | --- |
| Минимальное количество пользователей Системы |  |
| Максимальное количество пользователей Системы |  |

- Сопровождение Системы

Примечание: указываются требования консультационной помощи в связи с использованием Заказчиком Системы (в том числе порядок оказания такой помощи, время ответа специалистов Подрядчика на вопросы Заказчика и т. д.).

- Порядок выполнения работ по созданию Системы: этапы выполнения работ, результаты работ, состав отчетной документации

| № | Этап (примечание: указывается наименование этапа) | Содержание работ (примечание: указывается подробное описание выполняемых работ) | Задачи этапа (примечание: указывается краткое описание задачи) | Результаты этапа (примечание: указывается результат, который должен быть достигнут по завершении выполнения этапа работ) | Отчетная документация (примечание: должна соответствовать конкретной задаче этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта и формирование требований к Системе. |  | Проведение анализа или обследования. Формирование технического решения. | Формализованы требования Заказчика к системе. Разработано техническое решение. | Устав проекта. План управления проектом. Отчет об обследовании, включая модель бизнес-процессов "as is" (как есть). Техническое решение. Детальный план этапа 2 "Концептуальное проектирование (дизайн)". |
|  | Концептуальное проектирование (дизайн). |  | Разработка концептуального проекта Системы, в том числе: детальные модели будущих бизнес-процессов; проектные решения; реестр разработок / настроек. | Формализованы требования Заказчика к функциональности Системы. | Концептуальный проект, включая: - модели бизнес-процесса "to be" (как должно быть); - структуру НСИ; - проектные решения; - проектные решения по интеграции. Реестр разработок/ настроек. Концепция миграции справочников НСИ и исторических данных. План технической инфраструктуры. План управления организационными изменениями. Детальный план Этапа 3 "Проектирование и разработка (создание) Системы". |
|  | Проектирование и разработка (создание) Системы. |  | Проектирование Системы. Развертывание технической инфраструктуры. Реализация и настройка в системе бизнес-процессов, экранных форм, отчетов, стандартных выходных форм, алгоритмов обработки данных. Реализация разработок/ настроек. Разработка пользовательской документации. Проведение предварительных испытаний. Проведение приемочного тестирования. Устранение замечаний по результатам приемочного тестирования. | Настроен работоспособный тестовый стенд. Система протестирована в соответствии со сценарием тестирования. | Протокол настроек Системы. Проектное решение по формированию ролей и полномочий или концепция полномочий. Инструкции пользователей или Руководство пользователя. Порядок перехода к опытно-промышленной эксплуатации. Программа и методика предварительных испытаний. Сценарии приемочного тестирования. Протокол приемочного тестирования. Детальный план Этапа 4 "Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации". |
|  | Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации. |  | Подготовка системы к опытно-промышленной эксплуатации. | Система готова к опытно-промышленной эксплуатации. | Регламент сопровождения. Протоколы готовности к переводу в ОПЭ. |
|  | Формирование технической документации. |  | Разработка технической документации на Систему и ее отдельные программные части. Разработка и адаптация программного обеспечения. Разработка документации по сопровождению Системы. | Разработана техническая документация по сопровождению и поддержке Системы. Подготовлены материалы для обучения пользователей. | Протоколы миграции справочников НСИ и исторических данных. Инструкции, диалоговая (оперативная) документация и справочный текст, предназначенные для конечных пользователей, администраторов Системы и другого персонала Заказчика. |
|  | Подготовка пользователей (может идти параллельно иным этапам). |  | Формирование стратегии подготовки пользователей. Подготовка ключевых пользователей. Подготовка конечных пользователей. | Проведена подготовка пользователей к работе с Системой. | Порядок подготовки пользователей. Программа подготовки ключевых и конечных пользователей / материалы подготовки пользователей. Протокол подготовки ключевых пользователей. Протоколы подготовки конечных пользователей и акты допуска к работе с Системой. Оценка готовности ключевых и конечных пользователей к работе с Системой (отчет). |
|  | Опытно-промышленная эксплуатация системы |  | Запуск предложенного решения в опытно-промышленную эксплуатацию. Поддержка решения. | Проведена опытно-промышленная эксплуатация системы. Система готова к переводу в промышленную эксплуатацию. | Отчет о результатах работы в ОПЭ / Журнал сопровождения ОПЭ. Протокол миграции исторических данных. Протоколы готовности Системы к переводу в промышленную эксплуатацию. |

- Матрица определения обязательств Сторон

| № п.п. | Этап | Задачи этапа | Обязательства со стороны Подрядчика | Обязательства со стороны Заказчика по содействию Подрядчику (указываются конкретные действия Заказчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта, формирование требований к Системе. | - Формализованы требования Компании к системе. | Выполнение | Участие |

- Обеспечение работ по созданию Системы

  - Для выполнения работ по созданию Системы требуется оборудование / программное обеспечение

| Наименование | Спецификация | Этап работ к началу выполнения необходимо обеспечение |
| --- | --- | --- |
| Программное обеспечение |  | Примечание: указывается необходимый для выполнения работ перечень программного обеспечения и этап, к началу которого, указанное программное обеспечение должно быть в наличии у Заказчика. |
| Оборудование |  | Примечание: указывается перечень оборудования, необходимый для выполнения работ и этап, к началу которого, указанное оборудование должно быть поставлено или указывается, что для выполнения работ оборудование не требуется. |

  - Для выполнения работ требуется оборудование рабочих мест для специалистов Подрядчика

| На дату начала работ по этапу | Примечание: номер и наименование этапа. |
| --- | --- |
| На территории Заказчика по адресу | Примечание: указывается адрес. |
| Должно быть оборудовано рабочих мест пользователей | Примечание: указывается количество необходимых рабочих мест. |
| Требования к оборудованию рабочих мест пользователей | Примечание: перечисляются требования (если такие требования существуют и их выполнение является условием для выполнения работ). |
| Обеспечение доступа в Интернет | Примечание: требуется/ не требуется. |
| Обеспечение доступа к системам Заказчика | Примечание: перечислить системы, доступ к которым необходим для выполнения работ и назначение доступа. |
| Предоставление удаленного доступа | Примечание: требуется/ не требуется, если требуется, то указать количество доступов. |
| Доступ специалистов Подрядчика на территорию Заказчика должен быть организован | Примечание: указывается, например, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (по Московскому или Норильскому времени, в зависимости от места физического нахождения специалистов Подрядчика). |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | _______________________________ __________________ /____________/ М.П. |